לוז עבודה: פרויקט RISK

עד ה17.2: עד הודעה 230 – קוד כולל GUI כתוב, הודעה 128 – בדיקות

עד ה24.2: עד הודעה 132 – קוד + בדיקות

עד ה3.3: סיום כתיבת קוד, בדיקות נקודתיות אחרונות

עד ה10.3: בדיקות מלאות

עד ה17.3: תיק פרויקט – כל צד השרת

עד ה24.3: תיק פרויקט – סיום.